Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Direzione Generale

Piano degli investimenti immobiliari.

Tenuto conto dell’attuale quadro economico, per l’anno 2002 non sono previsti investimenti se non pel tramite di finanziamenti derivati da Regione o Ente Locale.

# Area anziani residenziale

1.	RSA Isabella d’Este

Nel corso dell’anno 2002 si procederà ad acquisire in comodato d’uso lo stabile dell’I. D’Este dal Comune di Mantova.

1.A 	Adeguamento a standard strutturale della RSA Isabella d’Este del 5° piano e

parte del 6°.

Finanziamento regionale di £ 1.200.000.000. I lavori si concluderanno entro il 28 febbraio 2002

1.B Adeguamento a standard strutturale della RSA Isabella d’Este della seconda parte del 6° piano

Finanziamento regionale di £ 556.000.000. Committenza Comune di Mantova. I lavori saranno terminati entro il 31 marzo 2002.

1 .C Sistemazione delle facciate

Finanziamento regionale di lire 650ml. I lavori, iniziati nel settembre c.a., saranno terminati entro il 31 marzo 2002.

1.D Completamento opere per l’adeguamento alle norme di sicurezza ed antincendio della Casa di Riposo “Isabella d’Este”

Con riferimento alle opere finanziate con DGR n°22623/1996 per un importo di £.1.500.000.000, stante la minor spesa di £. 329.581.131, è stata chiesta ed ottenuta dalla Regione Lombardia l’autorizzazione all’utilizzo delle economie realizzate per opere di completamento non previste dal progetto originario  ai sensi del punto 1. a) dell’art. 25 della Legge 11/02/1994 n0l09 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di attuazione ai sensi della Legge 626/94: si tratta infatti di interventi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute dopo l’approvazione del progetto.

Le opere in questione riguardano rispettivamente:

- la creazione del Centro di controllo dell’emergenza previsto dalla bozza di Regola tecnica di Prevenzione Incendi per la costruzione e l’esercizio di ospedali, Case di cura e simili elaborata nel giugno 1997 dal gruppo di lavoro presieduto dal dr. ing. Alberto D’Errico

- il rifacimento degli interni del montavivande, in adeguamento alla normativa H.A.C.C.P

- l’adeguamento degli spogliatoi per il personale ubicati al 7° piano dell’edificio

- la creazione della condotta di aerazione per il filtro a prova di fumo, prescritto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, fra la Casa di riposo propriamente detta ed il Centro diurno

- Ulteriori necessarie opere di completamento ai fini della sicurezza

1.E Utilizzo residui

Previo acquisizione di specifica autorizzazione regionale, si prevede l’utilizzo dei residui derivanti dalle opere di cui ai punti 1.A- 1.B- 1.C da impegnare sul fabbricato “Isabella d’Este” per la realizzazione di lavori di completamento non previsti dai progetti esecutivi

2.	Nuova RSA Luigi Bianchi ( PL.50 + 15 C.D.I.)

Nel settembre c.a.  2001 sono iniziati  i lavori per la realizzazione del nuovo complesso. Esso sarà costruito in aderenza alla casa di riposo “I. d’Este” su terreno donato ad ASPeF dalla famiglia Bianchi in parte cd in parte su terreno di proprietà Comunale. Importo progetto £ 6.946.316.000Committente: Comune di Mantova. Il progetto è finanziato per il 95% dallo Stato e per il resto dal Comune di Mantova. I lavoro saranno consegnati nella primavera del 2003, e la previsione è di utilizzo dei nuovi posti letto già a partire dalla seconda metà del 2003.

I previsti step di lavoro, concordati con l’impresa costruttrice richiederanno di trasferire entro il 30 gennaio 2002 (data alla quale lo stato avanzamento lavori prevede l’innesto del primo piano della L. Bianchi sui locali nei quali attualmente è ubicato  Centro Diurno dell’I. D’Este) il Centro Diurno Integrato al primo piano della RSA I. D’Este, al fine di ridurre al minimo il disagio e garantire la massima sicurezza ai nostri  ospiti.

3.	Centro residenziale per anziani.

Entro l’anno 2002 verranno deliberate le modalità progettuali della realizzazione del Residence per anziani da erigersi in Viale Asiago prospiciente alla Casa di Riposo Isabella D’l. D’Este. Attualmente è in corso l’approfondimento degli aspetti finanziari al fine di poter contenere il più possibile i costi di erogazione del servizio.

# Area handicap

##### Comunità Alloggio Viale Gorizia

#### Per l’anno 2002 non si prevedono ulteriori investimenti di carattere immobiliare

# Area Marginalità

1.	Dormitorio Pubblico di Via Ariosto e Pensionato Sociale per extracomunitari di Via Ariosto

Terminati i lavori di adeguamento del piano terra (Dormitorio), del 1° e 2° piano (Pensionato Sociale) dello stabile sito in viale Ariosto, l’Azienda intende attivarsi per la ricerca di finanziamenti da destinare alla sistemazione delle facciate e degli spazi esterni

# Area salute

- Farmacia Due Pini

C’è la necessità di acquisire spazi più ampi. Sono in fase di studio eventuali ipotesi alternative