##### PIANO   INVESTIMENTI

IMMOBILI

#### Area anziani residenziale

### RSA Isabella d’Este

1.A  Le opere per l'adeguamento alle norme di sicurezza ed antincendio della Casa di riposo "Isabella d'Este, finanziate con D.G.R. n°22623/1996 per un importo di £ 1.500.000.000 si stanno concludendo.

I lavori hanno riguardato:

opere edili ed affini (luoghi sicuri –filtri –porte –rei )

consolidamento intonaci

serramenti

opere da elettricista

modernizzazione elevatori

Alla loro conclusione si stima  una minor spesa di circa £ 329.581.131. Si chiederà alla Regione Lombardia l'autorizzazione all'utilizzo delle economie realizzate per le seguenti opere di completamento rispetto a quelle originali, ai sensi del punto 1. a) dell'Art. 25 della Legge 11/02/1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo Regolamento di attuazione ai sensi della Legge 626/94: si tratta infatti di esigenze derivanti da disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute dopo l'approvazione del progetto.

Le opere in questione riguardano rispettivamente:

- la creazione del Centro di controllo dell'emergenza previsto dalla bozza di Regola tecnica di Prevenzione Incendi per la costruzione e l'esercizio di ospedali, Case di cura e simili elaborata nel giugno 1997 dal gruppo di lavoro presieduto del dr. ing. Alberto D'Errico

- rifacimento degli interni del montavivande, in adeguamento alla normativa H.A.C.C.P

- l'adeguamento degli spogliatoi per il personale ubicati al 7° piano dell'edificio

- la creazione della condotta di aerazione per il filtro a prova di fumo prescritto dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco fra la Casa di riposo propriamente detta ed il Centro diurno

- Ulteriori necessarie opere di completamento ai fini della sicurezza

1.B Adeguamento a standard  strutturale  della RSA  Isabella d’Este del 5° piano e parte del 6°.

Finanziamento regionale di £ 1.200 ml..  I lavori sono già  appaltati , recentemente iniziati e proseguiranno per tutto l’anno 2001

1.C Adeguamento a standard  strutturale  della RSA Isabella d’Este della seconda parte del 6° piano

Finanziamento regionale di £ 556 ml. I lavori sono già appaltati

1.D Sistemazione delle facciate

Finanziamento regionale di lire 650ml. I lavori verranno prossimamente  appaltati e terminati entro l’anno 2001

1.E Arredamenti:

Nei finanziamenti regionali dei progetti sopra esposti  non sono presenti gli importi necessari per arredare i piani appena ristrutturati  e in ristrutturazione. Sono quindi carenti di arredo i piani 4° -5°-6°. Pertanto si renderà necessario un investimento di circa 500 ml di lire per poter ri-arredare con mobili e suppellettili idonee alla convivenza di persone anziane, disabili, allettati.

###### 1.F Lavanderia

Nell’adeguamento a standard strutturale della seconda parte del 6° piano è previsto lo spostamento al piano terra dell’attuale lavanderia. La nuova sede, posta al piano terra, sarà più funzionale per lo scarico e carico delle merci oltreché liberare parte di piano da adibire alle degenze. La nuova lavanderia avrà bisogno però di una sostituzione di alcune attrezzature, ormai vetuste per gli anni d’uso, e precisamente due lavatrici da 16kg l’una, un essicatoio da 30 kg, un  mangano per una spesa complessiva di lire 70 ml.

- Nuova RSA Luigi Bianchi ( PL.50+15 C.D.I.)

Entro la primavera del 2001 inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo complesso. Esso sarà costruito in aderenza alla casa di riposo “I. d’Este” su terreno regalato ad ASPeF dalla famiglia Bianchi  in parte ed in parte su terreno di proprietà Comunale. Importo progetto £ 6.946.316.000 Committente: Comune di Mantova. Il progetto è finanziato per il 95% dallo Stato ed il resto dal Comune di Mantova

###### Centro residenziale “Asiago”

Entro l’anno 2001 verranno definite le modalità progettuali della realizzazione di un Residence (“residence Asiago”) per anziani da erigersi in Viale Asiago prospiciente alla Casa di Riposo Isabella d’Este. Il residence consterà di 28 appartamenti atti alla vita quotidiana per persone anziane prevedendo al suo interno  spazi per riabilitazione e vita comunitaria oltre che  ad un centro di socializzazione per anziani ospiti del centro stesso e del quartiere. Si prevede di arrivare a fine anno con tutte le approvazioni normative e probabilmente di dar via ai lavori. Il costo dell’intervento è preventivato in lire        e l’Azienda, per le spese progettuali, preliminari etc, prevede di impegnare una spesa di circa un miliardo di lire comprensive dei trecento milioni già destinati dall’Amministrazione Comunale ad ASPeF per la realizzazione di Alloggi protetti per anziani

Area handicap

1. Sono stati ultimati lavori di sistemazione interni ed esterni della Comunità Alloggio di Viale Gorizia.

Per il 2001 sarà necessario provvedere:

- alla copertura della scala di accesso prevedendo una spesa di lire 16.500.000.

- al completamento dell’arredamento degli interni prevedendo una spesa di lire 25.000.000

- all’arredo esterno della terrazza,  rientrate in un progetto educativo, affinché  lo spazio esterno possa divenire contemporaneamente un laboratorio di idee/lavori in continuo sviluppo e un punto di riferimento  per incontri, serate musicali etc

Area Giovani

1. Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.)

Sono stati eseguiti in corso d’anno i lavori di allestimento di un bar (SummerBar) per i giovani. gestito dal centro stesso in collaborazione con la coop. “Alce Nero”

Il complesso necessita di lavori  per una diversa ridistribuzione degli spazi alla fine di renderli maggiormente funzionali anche alla luce delle nuove esigenze del quartiere e della città tutta. A tal scopo si realizzerà al piano inferiore la nuova sede del Distretto sanitario dell’ASL di Mantova così come da richiesta dal Geom Giulio Mattioli, Dirigente Attività logistiche economali – Unità Operativa Tecnica dell’ASL di Mantova, nella sua relazione tecnica del 10 luglio 2000. Parallelamente verrà ristrutturata la parte superiore per adeguarla alle nuove attività educative.

I costi verrano sostenuti dall’ASL di mantova ed andranno in conto affitto.

Area Marginalità

1. Dormitorio Pubblico di Via Ariosto

Sono terminati i lavori di adeguamento del piano terra da utilizzarsi come dormitorio pubblico per complessivi 20 posti letto. L’ importo complessivo è stato di £ 200ml.

2. Pensionato Sociale per extracomunitari di Via Ariosto

2.A  Primo lotto

I lavori di adeguamento del 2° piano dell’edificio per adibirlo a pensionato sociale per n° 10 utenti sono già cominciati  e termineranno entro il primo semestre del 2001. Importo progetto è stato finanziato per  £ 279.788.000 dalla Regione Lombardia e dal Comune di Mantova per i rimanenti 200 ml di lire.

2.B  Secondo lotto

Adeguamento anche del 1° piano per la creazione di ulteriori 10 posti di pensionato sociale. I lavori verranno appaltati entro l’anno 2000 e termineranno entro l’anno 2001. Con l’adeguamento del p.2° si interverrà anche per sistemare il tetto .Il finanziamento proviene totalmente  dalla Regione Lombardia per un importo complessivo di lire 470ml

2. C Arredamenti

Nei finanziamenti regionali dei progetti sopra esposti  non sono presenti gli importi necessari per arredare il pensionato sociale. Per l’anno 2001 si dovrà pertanto procedere ad arredare completamente gli spazi e si prevede una spesa di lire  80.000.000

Area salute

###### 1. Farmacia Due Pini

###### Una proposta che potrebbe essere inserita in una prossima Finanziaria prevede l’estensione della possibilità di vendita al pubblico dei medicinali da banco in specifici esercizi commerciali come per esempio grandi magazzini, stazioni ferroviarie, nei percorsi autostradali  etc, affidando la responsabilità del relativo reparto ad un laureato in farmacia.

E’ improbabile che nel prossimo futuro si riuscirà ad evitare l’introduzione di tali ipotesi normative che senza dubbio pregiudicheranno  il consolidamento di assetti economici in atto. E se verrà a mancare o diminuire questo settore di vendita, gli utili delle farmacie avranno notevoli ripercussioni negative.

Le farmacie sono chiamate già da oggi a riflettere sul loro assetto futuro, a rivedere e rinnovare  tutta la loro strategia di vendita, a pensare probabilmente nuove forme di consorzio.

E calando questo scenario sulle nostre due farmacie, per la Due Pini, dopo tre anni di forti attenzioni da parte dell’Azienda seguiti da una discreta ma costante crescita, forse è giunto il momento di cedere l’attività

Oggi è una buona farmacia di quartiere, è considerata positivamente dalla concorrenza, ha un buon valore commerciale che un domani, quando non avrà più il monopolio di vendita per il quartiere, sarà destinato a diminuire sensibilmente.

La vendita, pertanto, della Farmacia  Due Pini ad un valore commerciale di mercato, può essere stimata attorno ai tre miliardi/tre miliardi e mezzo.

2. Farmacia Gramsci

Per questa farmacia è già deciso lo spostamento presso l’area del ex  distributore Shell, sito in P.le Gramsci.

Il progetto  che andrà studiato per la costruzione di un nuovo fabbricato dovrà assolutamente prevedere razionali spazi di esposizione dei farmaci, cosi come si dovranno creare grandi e razionali spazi di vendita di parafarmaco e sanitaria in generale. Si dovrà prevedere anche un adeguato ed attrezzato laboratorio galenico al fine di preparare soluzioni e prodotti farmaceutici a costi per l’utenza estremamente ridotti. Nel progetto si dovranno prevedere anche spazi destinati ad un  poliambulatorio,  un “centro salute” e quant’altro possa essere utile alla nostra clientela.

Nuovo sarà invece il servizio C.U.P. Centro Unico di Prenotazione. Sicuramente un servizio molto utile per la nostra clientela sarà quello di poter rivolgersi alle nostre farmacie per prenotazioni di visite specialistiche ospedaliere  al C.Poma.

Assoluta precedenza alla possibilità (che già esiste) di parcheggio facile ed accessibile da ogni parte del piazzale.

La realizzazione dello spostamento della Farmacia Gramsci e l’annesso “Centro Salute” comporteranno una spesa di circa 1.500 ml di lire.

RIEPILOGO

| OGGETTO | SPESE | ENTRATE |
| --- | --- | --- |
| Arredamenti degenze dei piani 4° 5° 6° della RSA Isabella d’Este | 500.000.000 |  |
| Attrezzature e macchinari per la lavanderia della RSA Isabella d’Este | 70.000.000 |  |
| Completamento arredamento interni della Comunità Alloggio V.le Gorizia | 25.000.000 |  |
| Copertura scala di accesso della Comunità Alloggio | 16.500.000 |  |
| Arredamenti degenze del Pensionato Sociale per extracomunitari di Via Ariosto | 80.000.000 |  |
| Realizzazione di nuova farmacia Gramsci con annesso Centro Salute | 1.500.000.000 |  |
| Spese progettuali, inizio lavori, accensione di apposito muto, per la realizzazione del “Residence Asiago” | 1.000.000.000 | 300.000.000 |
| Vendita farmacia Due Pini |  | 3.250.000.000 |
| Formazione | 100.000.000 |  |
| TOTALE | 3.291.500.000 | 3.550.000.000 |